Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

 **ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 02 август 2016 йыл № 53 от 02 августа 2016 года

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан**

**на 2016-2020 годы»**

#  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программуКомплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории натерритории сельское поселение Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы», согласно приложению.

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Чураево, ул.Ленина, д. 32 и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан » [http://mishkan.ru](http://mishkan.ru/) в разделе «Поселения», в подразделе «Чураевский сельсовет», в подразделе «Администрация».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Г.А.Саймулукова

Приложение

к постановлению главы

 сельского поселения

 Чураевский сельсовет

муниципального района

Мишкинский район

Республики Башкортостан

от 31.08.2015 № 41

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории на территории сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы»**

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территориисельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»-Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы |  администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация и Совет сельского поселения Чураевский сельсоветмуниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  |
| Цель программы |  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:- средства местного бюджета.Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Мероприятия программы  | - разработка проектно-сметной документации;- приобретение материалов и ремонт дорог;- мероприятия по организации дорожного движения;- ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселенияЧураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

* 1. **Демографическое развитие муниципального образования**

Сельское поселение Чураевский сельсовет расположен в северо-западной части Мишкинского района Республики Башкортостан. Общая площадь территории составляет 7844 га. На территории сельского поселения находятся пять населенных пунктов: с.Чураево, д.Букленды, д.Маевка, д.Октябрь и д.Раевка. Общая численность населения составляет 1850 человек.

Сельское поселениеЧураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан расположено в северо-западной части Мишкинского района Республики Башкортостан. Административный центр сельского поселения – село Чураево расположена в 50 км. от административного центра муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан - село Мишкино и от административного центра Республики Башкортостан в 130 км. – г.Уфа. Застройка поселения представлена основном по одноэтажными домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социально - культурного назначения, образования, здравоохранения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения входят пять населенных пунктов: с.Чураево, д.Букленды, д.Маевка, д.Октябрь и д.Раевка с общей численностью населения – 1724 человек и количеством дворов – 560 шт. в том числе:

Село Чураево – 343 домовладений;

Деревня Букленды – 110 домовладений;

Деревня Маевка – 14 домовладений;

Деревня Октябрь – 42 домовладений;

Деревня Раевка – 51 домовладений.

Общая площадь земель муниципального образования -7844 га. Общая протяженность дорог местного значения –26,0 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан характеризуется следующими показателями:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1844 | 1839 | 1812 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

1. **Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Чураевский сельсовет**

 Улично-дорожная сеть с.Чураево –подъезд от дороги Регионального значения Уфа-Янаул с большим транспортным потоком асфальтным исполнением общая протяженность улиц 10,3 км. в том числе местного значения 8,3 км., поимущественно в грунтовом исполнении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м.  | Покрытие | Ширина, м. | Объекты, расположенные на улице |
| 1. | Ленина | 1200 | асфальт | 6 | - жилая застройка;-ветаптека;-магазин;-клуб-библиотека;-почта; -правление СА колхоза им.Ленина;- сельсовет;- МТФ, склад СА-колхоза им.Ленина |
| 2. | Советская | 1000 | грунтовое  | 5 | - жилая застройка;-магазин  |
| 3. | Садовая | 5001000 | асфальт грунтовое | 5 | - жилая застройка;-магазин;-больница;-дом операторов  |
| 4. | Пушкина | 600 | щебенчатое | 6 | - жилая застройка |
| 5. | Речная | 200 | грунтовое | 5 | - жилая застройка |
| 6. | Яныша Ялкайна | 2000 | асфальт | 6 | - жилая застройка;-административное здание ПО «Чураевское»;-школа;-магазин;-производственный объект ИП «Ибраев А.П.»;- производственный объект ИП «Ибраев В.П.»;-ветлечебница;-ПУ №150 |
| 7. | Чавайна | 1100 | щебенчатое,грунтовое | 5 | - жилая застройка;-детский сад;-пожарное ДЕПО;-МТМ СА-колхоза им.Ленина; |
| 8. | 40 лет Победы | 700 | щебенчатое | 5 | - жилая застройка;-столовая СА колхоза им.Ленина |
| 9. | Молодежная | 2000 | грунтовое |  | - жилая застройка; |

Улично-дорожная сеть д.Букленды протяженностью 4,1 км., местного значения, в грунтовом исполнении. Большого транспортного потока нет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м.  | Покрытие | Ширина, м. | Объекты, расположенные на улице |
| 1. | Колхозная | 400 | грунтовое | 5 | - жилая застройка |
| 2. | Советская | 900 | грунтовое | 6 | - жилая застройка;- магазин;-школа;- сооружение связи и телерадиовещания |
| 3. | Центральная | 1000 | щебенчатое | 6 | - жилая застройка;-магазин;- клуб;-библиотека;-ФАП;- склад, МТМ, МТФ СА-колхоза им.Ленина |
| 4. | Октябрьская | 1200 | грунтовое | 6 | - жилая застройка |
| 5. | Ленина | 600 | грунтовое | 6 | - жилая застройка |

Улично-дорожная сеть д.Маевка протяженностью 1,0 км., местного значения, в грунтовом исполнении. Большого транспортного потока нет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м.  | Покрытие | Ширина, м. | Объекты, расположенные на улице |
| 1. | Ильича | 1000 | щебенчатое | 6 | - жилая застройка |

Улично-дорожная сеть д.Октябрь протяженностью 1,0 км., местного значения, в грунтовом исполнении. Большого транспортного потока нет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м.  | Покрытие | Ширина, м. | Объекты, расположенные на улице |
| 1. | Яныша Ялкайна | 1000 | щебенчатое | 6 | - жилая застройка;- магазин;- МТФ СА-колхоз им.Ленина |

Улично-дорожная сеть д.Раевка протяженностью 1,705 км., местного значения, в грунтовом исполнении. Большого транспортного потока нет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м.  | Покрытие | Ширина, м. | Объекты, расположенные на улице |
| 1. | Пионерская | 400 | грунтовое | 6 | - жилая застройка;- магазин;- пилорама  |
| 2. | Ворошилова | 900 | грунтовое | 6 | - жилая застройка;- магазин;-школа |
| 3. | Нагорная | 400 | грунтовое | 6 | - жилая застройка;- амбар, МТМ СА- колхоз им.Ленина |

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

 В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

**Основные задачи Программы:**

* модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

 **Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы с 2016 -2020 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

 **3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

 - состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

* перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;
1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ и подлежат уточнению после формирования регионального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

* 1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Чураевский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Чураевский сельсовет.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация и Совет сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

 **4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место нахождения объекта | Срок реализации мероприятий | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| 1. | Завершение работ по паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, регистрация земельных участков, занятых дорогами местного значения | Сельское поселение Чураевский сельсовет При освоении новых территории для жилищного строительства  | 2016-2017Перспектива | 10,0100,0 |
| 2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах сельского поселения ( в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства  | Сельское поселение Чураевский сельсовет  | 2016-2020 | 100,0 |
| 3. | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территории  | Сельское поселение Чураевский сельсовет  | 2016-2019 | 100,0 |
| 4. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | Сельское поселение Чураевский сельсовет  | 2016-2020 | 300,0 |
| 5. | Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов | Сельское поселение Чураевский сельсовет  | 2016-2020 | 2000,0 |
| 6. | Содержание дорог на улицах населенных пунктов  | Сельское поселение Чураевский сельсовет  | 2016-2020 | 1500,0 |
| 7. | Строительство дорог и пешеходных тротуаров  | При освоении новых территории для жилищного и промышленного строительства | Перспектива | 2000,0 |
|  | Всего:  |  |  | 6110,0 |

Управляющий делами: В.М.Семенова