Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2018 года №76

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

на 2019-2024 годы»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2018 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 19.01.2018 года №20-р, Уставом сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019–2024 годы» (приложение № 1).

2. Отменить постановление администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 07.03.2018 года №14 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы».

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Чураево, ул. Ленина, д.32, в Чураевской сельской библиотеке-филиала №23 МБУК Мишкинская ЦБС по адресу с. Чураево ул. Ленина, д. 28 и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан [http://shuraevo.mishkan.ru](http://shuraevo.mishkan.ru/) в разделе «Городская среда».

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Г.А. Саймулукова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации сельского поселения

Чураевский сельсовет муниципального

района Мишкинский район

Республики Башкортостан

от 23 ноября 2018 года №76

**Муниципальная программа «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан**

**на 2019 - 2024 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация  сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан; жители с. Чураево и их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:  1. Благоустройство общественных территорий с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан:  1.1. Ремонт и благоустройство территорий общественного пользования;  1.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановления правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | -повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан;  - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика населенных пунктов, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения наиболее посещаемой территорий общего пользования. |
| Основные задачи Программы | основными задачами Программы являются:  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан;  - совершенствование эстетичного вида населенного пункта, создание гармоничной ландшафтной среды;  - улучшение технического состояния и условий в местах массового пребывания населения на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет;  - поддержание санитарного порядка на территории поселений;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | - количество благоустроенных территорий общего пользования -4 ед.;  -площадь благоустроенных территорий общего пользования - 0,6 га;  - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей сельского поселения, от общего количества территорий общего пользования сельского поселения -100 %;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды сельского поселения;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | Реализация Программы – 2019–2024 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и газонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора; переходного моста; лестницы для подъема через овраг. |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 2316,40 тыс. рублей, в том числе:  - из федерального бюджета – 1933,652 тыс. руб.  - из республиканского бюджета– 382,748 тыс.руб.  - из местного бюджета – 0 руб.  **на 2019 год, всего**- 390,0 тыс.рублей,  в том числе:  - федеральный бюджет – 325,65 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 64,35 тыс. рублей.  **на 2020 год, всего**- 390,0 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 325,65 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 64,35 тыс. рублей.  **на 2021 год, всего**- 384,10 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 63,512 тыс. рублей.  **на 2022 год, всего** - 384,10 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 63,512 тыс. рублей.  **на 2023 год, всего** - 384,10 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 63,512 тыс. рублей.  **на 2024 год, всего** - 384,10 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 63,512 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | - увеличение количества благоустроенных мест общего пользования, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей до 3 ед.;  -увеличение площади благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования до 0,5 га;  - улучшение эстетического состояния территории  с. Чураево сельского поселения;  -доля площади благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования -100 %;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды сельского поселения, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% наиболее значимые социально-экономические результаты:  - улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории**

**с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Одним из приоритетных направлений развития сельского поселения является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей сельского поселения.

Статус современного сельского поселения во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности жителей села и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Результаты обследований имеющихся общественных территорий и объектов системы холодного водоснабжения в с. Чураево показали, что сегодня нет обустроенной детской, спортивной площадки. Для населения среднего и старшего поколения отсутствуют зоны отдыха и досуга, создающие атмосферу покоя и комфорта. Отсутствует специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующие ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены отсутствием финансовых средств местного бюджета и снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности. Система централизованного холодного водоснабжения в с. Чураево включает 3 (три) водонапорные башни, водопроводные сети протяженностью 9,8 км., из них 3,8 км. подлежат замене. Водонапорные башни также подлежат замене. Для нормального обеспечения населения питьевой водой необходимо по селу поставить и благоустроить 10 (десять) общественных водоразборных колонок с навесами и асфальтированием.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

Реализация Программы позволит создать условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей села, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве общественной территории, повысить уровень и качество жизни населения.

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование среды, благоприятной для проживания населения, проведение обустройства общественных территории и мест массового пребывания населения.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных территорий входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

-благоустройство наиболее посещаемой общественной территории понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадки для отдыха и досуга);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов сельского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего);

Перед началом работ по комплексному благоустройству общественных территорий разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение работ по благоустройству и ремонту мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- проведение работы по комплексному благоустройству общественной территории, приведенных в нормативное состояние;

- ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и пешеходных переездов;

- созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, участвующих в Программе;

- работы по озеленению;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды сельского поселения;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территории, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**4.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Проведение работ, необходимых для приведения общественной территории в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей села, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

-увеличение площади благоустроенной территории общественных территорий до 50000 кв. м.;  
- благоустройство площадки для отдыха и досуга;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства (площадки для отдыха и досуга, зоны отдыха населения);  
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей села;

- повышение безопасности движения пешеходов через овраг.

**5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 2316,4 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета – 1933,652 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан – 382,748 тыс. рублей на условиях софинансирования и определяется трехсторонним Соглашением заключенным между Администрацией муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, Администрацией сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Объем финансовых ресурсов Программы на **2019 год** в целом составляет 390,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета – 325,65 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 64,35 тыс. рублей.

Объем средств, на благоустройство общественных территорий составляет 390,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 325,65 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан - 64,35 тыс. рублей.

На **2020 год** – 390,0 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 325,65 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 64,35 тыс. рублей.

Объем средств, на благоустройство общественных территорий составляет 390,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 325,65 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан - 64,35 тыс. рублей.

На **2021 год** – 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 320,588 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

Объем средств, на благоустройство общественных территорий составляет 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

На **2022 год** - 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 320,588 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

Объем средств, на благоустройство общественных территорий составляет 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

На **2023 год** - 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 320,588 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

Объем средств, на благоустройство общественных территорий составляет 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

На **2024 год** - 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 320,588 тыс. рублей;

- бюджета Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

Объем средств, на благоустройство общественных территорий составляет 384,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 320,588 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан - 63,512 тыс. рублей.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

**6.Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территории.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**7. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 03.08.2017 года №55.

Адресный перечень общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные объемы работ по благоустройству общественных территории в последующие годы.

Актуализация программы проводиться исходя из фактического финансирования и состояния общественных территорий по результатам инвентаризации.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы указан в Приложении № 4.

**8. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу**

Включение общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок на включение в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 19.07.2017г. № 49.

**9. Перечень общественных территории планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»**

По результатам общественного обсуждения и исходя из ресурсного обеспечения программы, нуждаемости благоустройства общественных территории в Программу включается перечень общественных территории, планируемых к благоустройству в 2019-2024 годы в рамках муниципальной программы «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы».

Перечень общественных территории указанны в приложении №5 к Программе.

**10. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории с. Чураево сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории с. Чураево сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности села;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет комплексного благоустройства общественных территории;

- привлечение жителей к благоустройству общественных территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния территории села.

Управляющий делами В.М.Семенова

Приложение № 1

к актуализированной муниципальной программе «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский

сельсовет муниципального района

Мишкинский район Республики

Башкортостан на 2019 - 2024 годы»

от 23 ноября 2018 года №76

Сведения

о целевых индикаторах и показателях актуализированной муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,26 | 0,26 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя села | кв.м. | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 4 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | В процентах от кв. м. | 43,3 | 43,3 | 65 | 83,3 | 83,3 | 100 |
| 5 | Количество малых архитектурных форм и элементов благоустройства (урн, скамеек) | ед. | 12 | 16 | 16 | 23 | 24 | 28 |

Управляющий делами В.М.Семенова

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 - 2024 годы»

от 23 ноября 2018 года №76

Ресурсное обеспечение актуализированной муниципальной программы «Благоустройство городской среды на территории с.Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан на 2019- 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» | всего в том числе: | Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  | 2316,40 |
| ФБ |  |  |  |  | 1933,652 |
| РБ |  |  |  |  | 382,748 |
| МБ |  |  |  |  | - |
| Администрация сельского поселения | Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  | 2316,40 |
| ФБ |  |  |  |  | 1933,652 |
| РБ |  |  |  |  | 382,748 |
| МБ |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественной территории: |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 2316,40 |
| ФБ |  |  |  |  | 1933,652 |
| РБ |  |  |  |  | 382,748 |
| МБ |  |  |  |  | - |

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, РБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

Управляющий делами В.М.Семенова

Приложение № 3

к актуализированной муниципальной программе «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024 годы»

от 23 ноября 2018 года №76

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий актуализированной муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан на 2019 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1.Проведение благоустройства общественных территорий (площадки для отдыха и досуга) | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение благоустройства общественных территории | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2023 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы |  |
| 1.2.Мероприятия:  Выполнение работ по установке оборудования площадки для отдыха и досуга | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2019 | Закупка оборудования для площадки для отдыха и досуга | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.3.Обеспечение освещения общественных территорий | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2024 | Установка опор освещения | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.4.Мероприятия:  проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация сельское поселение Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2024 | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 2. Выполнение работ по благоустройству набережной с переходным пешеходным мостом и с лестницей | | | | | | |
| 2.1.Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2020 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 2.2.Мероприятия:  проведение работ по благоустройству набережной с переходным пешеходным мостом и с лестницей | Администрация сельское поселение Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2020 | 2021 | Устройство подходов с асфальтобетонным покрытием, устройство пешеходного моста, лестницы, замена желоб, навеса над родником, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия:  Проведение работ по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2024 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 0,6 га, доля площади благоустроенной территории общего пользования 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной   программы |  |
| 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 2019 | 2024 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы |  |

Управляющий делами В.М.Семенова

Приложение № 4

к актуализированной муниципальной программе «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019 – 2024 годы»

от 23 ноября 2018 года №76

Адресный перечень общественных территорий с. Чураево, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование общественной территории, адрес местонахождения | Наименование работ | Площадь общественной территории, кв.м | Стоимость благоустройства | | |
| всего | В том числе | |
| Бюджет РФ | Бюджет РБ |
|  | **2019 год** | | | | | |
| 1 | Площадка для отдыха и досуга с элементами спортивной и детской игровой площадки ул. Советская, д.3а | 1.Вертикальная планировка (подсыпка песка).  2.Установка спортивного оборудования.  3.Устройство детской игровой площадки с 5-тью элементами (детская горка, детская лазалка, карусель, качели-балансиры, качели с сиденьями)  4.Установка скамеек – 8 шт.  5.Установка и монтаж наружных светодиодных светильников – 4 шт. | 1200 | 390,0 | 325,65 | 64,35 |
| **2020 год** | | | | | | |
|  | Набережная реки «Чураевка» с родником «Кугу памаш», Между улицами Ленина и Садовая | 1.Замена желоба - 1 шт.  2.Ремонт навеса над желобом  3. Укладка бетонных плиток -70 кв.м  4.Обустройство малых архитектурных форм и элементов благоустройства:  -скамеек – 2 шт.,  -беседка для отдыха – 1 шт;  -урна -1 шт. | 900 | 390,0 | 325,65 | 64,35 |
| **2021 год** | | | | |  |  |
| 1 | Набережная реки «Чураевка» с родником «Кугу памаш», между улицами Ленина и Садовая | 1.Устройство пешеходного переходного металлического моста с перилами через речку длиной 16 м.  2.Лестница с перилами для подъема и спуска на ул. Садовая с длиной 40 м. | 400 | 384,10 | 320,588 | 63,512 |
| **2022 год** | | | | | | |
| 1 | Сквер им. Яныша Ялкайна, ул. Яныша Ялкайна , 34а | 1.Обустройство дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием – 16 кв.м.  2.Устройство детской игровой площадки с 4-мя элементами (детская горка, карусель, качели-балансиры, качели с сиденьями;  3.Установка скамеек-6 шт;  4.Установка металлической урны -1 шт. | 600 | 384,10 | 320,588 | 63,512 |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | Сквер им. Яныша Ялкайна, ул. Яныша Ялкайна , д. 34а | 1. Обустрйство МАФ (беседка для отдыха);  2.Устройство наружного освещения с установкой опор;  3. Обновление ограждения территории. | 600 | 384,10 | 320,588 | 63,512 |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | Благоустройство территории памятника «Скорбящая мать» ул.Яныша Ялкайна,  35 б | 1. Реконструкция памятника.  2.Установка и монтаж наружных светодиодных светильников – 2 шт.  3.Установка металлической урны -2 шт.  4. Установка скамеек – 2 шт.  5. Укладка бетонных плиток. | 1000 | 384,10 | 320,588 | 63,512 |

Управляющий делами В.М.Семенов

Приложение № 5

к актуализированной муниципальной программе «Благоустройство городской среды на территории с. Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район

Республики Башкортостан

на 2019 – 2024 годы» от 23 ноября 2018 года №76

Перечень общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках актуализированной муниципальной программы «Благоустройство городской среды на территории с.Чураево сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Источник финанси-рования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| Ед. изм. | Количество |
| **2019 год** | | | | | | | |
| 1. | Площадка для отдыха и досуга с элементами спортивной и детской игровой площадки | с. Чураево,  ул. Советская, 3а | Установка оборудования спортивной площадки.  Установка скамеек.  Устройство дорожно-тропиночной сети | ед | 1 | **Всего** | **390,0** |
| ФБ | 325,65 |
| РБ | 64,35 |
| **2020 год** | | | | | | | |
| 2. | Набережная реки «Чураевка» с родником «Кугу памаш» | Между улицами Ленина и Садовая | Замена желоба и ремонт навеса.  Устройство дорожно-тропиночной сети.  Обустройство малых архитектурных форм и элементов благоустройства (скамеек, урн, беседки для отдыха) | ед | 1 | **Всего** | **390,0** |
| ФБ | 325,65 |
| РБ | 64,35 |
| **2021 год** | | | | | | | |
| 4. | Набережная реки «Чураевка» с родником «Кугу памаш» | Между улицами Ленина и Садовая | Устройство пешеходного переходного металлического моста с перилами через речку.  Устройство лестницы с перилами для подъема и спуска на ул.Садовая | ед | 1 | **Всего** | **384,1** |
| ФБ | 320,588 |
| РБ | 63,512 |
| **2022 год** | | | | | | | |
| 5. | Сквер им.Я.Ялкайна | с.Чураево, ул.Яныша  Ялкайна, 34а | Обустройство дорожно-тропиночной сети.  Установка урн, скамеек.  Устройство детской игровой площадки.  Обустройство беседки для отдыха. | ед | 1 | **Всего** | **384.1** |
| ФБ | 320,588 |
| РБ | 63,512 |
| **2023 год** | | | | | | | |
| 6. | Сквер им.Я.Ялкайна | с.Чураево, ул.Яныша  Ялкайна, 34а | Обустрйство МАФ (беседка для отдыха);  2.Устройство наружного освещения с установкой опор;  3. Обновление ограждений территорий. | ед | 1 | **Всего** | **384,1** |
| ФБ | 320,588 |
| РБ | 63,512 |
| **2024 год** | | | | | | | |
| 7. | Памятник «Скорбящая мать» | с.Чураево, ул.Яныша  Ялкайна, 35б | Реконструкция памятника.  Обустройство дорожно-тропиночной сети.  Установка урн, скамеек.  Укладка бетонных плит | ед | 1 | **Всего** | **384,1** |
| ФБ | 320,588 |
| РБ | 63,512 |
| **Итого** |  |  |  |  |  | 2723,90 |
| Резерв общественных территорий | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территории общественных водоразборных колонок | с.Чураево на улицах Ленина, Советская, Садовая, Речная, Пушкина, Яныша Ялкайна, Чавайна и 40 лет Победы | Покупка и устройство навесов.  Асфальтирование территории. | ед | 11 |  |  |

Управляющий делами В.М.Семенова